产品Backlog（需求清单）

图片数据标注与审核管理原型——数据管理方向项目需求分析

〇、角色定义

| 角色 | 职责概述 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 全局配置、用户管理、项目管理 | 全量数据可见，创建/归档项目，分配角色，查看全平台统计 |
| 数据管理员 | 数据导入/导出、质量统计、标签体系维护、 标注任务分配、自动标注模型配置 | 图片上传/删除，标签体系管理（CRUD），数据导出，查看全量数据，配置自动标注模型（YOLOv8/SAM） |
| 审核员 | 审核标注结果，把控数据质量 | 查看待审核/通过/退回修改数据，执行审核操作，查看审核日志，领取/被指派审核任务 |
| 标注员 | 执行标注任务，修正自动标注结果 | 仅可见已分配的图片（自己所有的数据 + 他人审核通过的数据），进行标注，提交审核，查看自身标注统计 |

说明：文档中统一使用以上四种角色。数据管理员承担了原部分文档中"标注管理员"、"项目经理"、"任务分配管理员"的职责，不再单独设立冗余角色。

一、项目概述

本项目旨在构建一个图片数据标注与审核管理原型系统，聚焦于图片数据从上传、标注、审核到导出应用的全生命周期管理。通过整合自动化标注技术与规范化审核流程，实现图片数据的高效流转、质量管控与价值挖掘。

系统面向课程或科研场景，核心功能涵盖：图片数据集创建与上传、标签体系维护与图片标注、标注审核与退回修改、版本记录、按标签检索/统计/导出。可选扩展包括：矩形框/区域标注原型、多人一致性统计、数据脱敏提示、标注进度看板。

二、Epic 与 User Story 划分

Epic 1：数据接入与存储管理

| ID | 用户故事 | 优先级 | 估算 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-001 | 作为数据管理员，我希望能创建图片数据集并批量上传JPG/PNG格式的图片，以便高效地完成大批量图片入库操作 | Must Have | 3 | ① 支持创建数据集（项目），指定名称、描述；② 支持拖拽或文件选择方式批量上传图片；③ 自动校验文件格式（仅允许JPG/PNG）及文件完整性，非合规或损坏文件给出明确提示；④ 上传过程中显示进度条，完成后返回成功/失败明细；⑤ 网络中断时自动续传未完成文件 |
| PBI-002 | 作为系统，我需要对上传的图片进行完整性校验，并自动记录基础元数据，以确保入库数据不损坏、不缺失，且可追溯 | Must Have | 2 | ① 校验文件大小非零且可正常解析；② 自动记录上传时间、上传人、图片尺寸（宽×高）、原始文件名；③ 校验失败的文件写入错误日志并反馈给用户 |
| PBI-003 | 作为系统管理员，我希望能创建独立项目来隔离不同业务线的数据，并支持项目归档，以便各项目之间互不干扰且保留历史记录 | Must Have | 3 | ① 支持创建/编辑项目；② 每个项目拥有独立的图片库、类别体系、标注数据；③ 用户需选择项目方可进入数据管理界面；④ 支持将项目标记为"归档"，归档项目仅管理员可见且不可新增数据（不可物理删除，保留审计记录） |
| PBI-004 | 作为标注员，我希望能看到每张图片的标注状态（已标注/未标注），以便快速定位待处理任务 | Must Have | 1 | ① 图片列表清晰展示"已标注"与"未标注"状态标签；② 支持按标注状态筛选图片列表 |
| PBI-005 | 作为数据管理员，我希望能通过标注进度看板查看各项目的图片入库与标注进度，以便掌握整体任务完成情况 | Must Have | 2 | ① 仪表盘展示各项目已标注/未标注/审核通过总数及百分比；② 支持按项目、时间段筛选统计；③ 提供标注员维度的完成量排名 |

Epic 2：标注数据与元数据管理

| ID | 用户故事 | 优先级 | 估算 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-006 | 作为标注员，我希望能使用边界框（BBox）工具在图片上标注目标区域，以便为模型训练提供定位数据 | Must Have | 5 | ① 支持拖拽绘制矩形框；② 支持框的移动、缩放、删除；③ 支持撤销（Ctrl+Z）与重做（Ctrl+Y）操作；④ 标注结果以结构化格式（JSON/XML）保存 |
| PBI-007a | 作为标注员，我希望能使用多边形工具进行轮廓标注，并支持语义分割（画笔/填充方式标记区域），以满足精细化标注需求 | Must Have | 5 | ① 支持多边形逐点绘制与闭合；② 支持画笔/多边形填充方式进行区域分割；③ 支持对已绘制区域进行局部擦除或填充修正；④ 分割区域以mask形式存储 |
| PBI-007b | 作为标注员，我希望能使用点和线段工具在图片上标记关键点与地标，以满足关键点检测场景的标注需求 | Should Have | 3 | ① 支持点标注（关键点/地标），可拖拽调整位置；② 支持线段标注（起点→终点），可选中移动端点；③ 点与线段标注结果统一以结构化格式保存 |
| PBI-007c | 作为标注员，我希望能使用圆形工具在图片上标注圆形目标，以满足特定形态目标的标注需求 | Could Have | 2 | ① 支持圆形标注（拖拽调整圆心与半径）；② 支持选中后可修改圆心位置和半径大小；③ 圆形标注结果以结构化格式保存 |
| PBI-008 | 作为数据管理员，我希望能接入YOLOv8等目标检测模型实现自动标注，让系统自动生成预标注结果，人工只需在此基础上修正 | Must Have | 6 | ① 集成YOLOv8模型实现目标检测自动标注；② 自动标注产生的数据带有标记字段（is_auto=true），便于后续筛选与质量对比；③ 自动标注结果以标准标注格式叠加到画布上，与人工标注层区分颜色显示；④ 人工可对自动标注结果进行修改、添加、删除；⑤ 模型调用超过30秒未返回结果视为超时，系统给出明确提示，并支持切换为手动标注 |
| PBI-009 | 作为数据管理员，我希望能接入SAM等分割模型实现语义分割自动标注，进一步提升复杂场景标注效率 | Could Have | 5 | ① 集成SAM模型实现分割自动标注；② 自动分割结果带有标记字段（is_auto=true）与置信度分数；③ 自动分割Mask叠加到画布，支持透明度和颜色调整；④ 人工可对自动分割结果进行修正（擦除/填充/调整边界）；⑤ 模型调用超过30秒未返回结果视为超时，系统自动降级为手动分割模式并给出提示 |
| PBI-010 | 作为数据管理员，我希望能自定义维护项目的标签体系（类别），支持层级结构，以便建立符合业务需求的分类标准 | Must Have | 3 | ① 支持添加/编辑/停用（非删除）类别，每个类别包含名称、颜色、父级类别、快捷键等属性；② 支持树形层级类别结构（最多5级）；③ 类别变更不影响已有标注数据；④ 支持标签体系的导入/导出（JSON格式） |
| PBI-011 | 作为标注员，我希望能将标注区域（分割区域/BBox等）快速绑定到预定义类别，建立视觉特征与语义概念的映射 | Must Have | 3 | ① 选中标注区域后，支持弹窗选择或快捷键快速绑定类别；② 支持批量选中多个区域统一绑定类别；③ 映射关系与标注数据一同存储，导出时自动带出类别信息 |
| PBI-012 | 作为数据管理员，我希望能将图片分配给指定标注员（或标注员自助领取），以避免重复劳动和任务堆积 | Should Have | 3 | ① 数据管理员可将项目中的图片批量分配给指定标注员；② 支持按图片数量均分或按标注员负载手动分配；③ 标注员可在"我的任务"列表中查看已分配的待标注图片；④ 支持标注员从公共任务池中自助领取（一次可领取N条），已领取的图片其他人不可再标注 |

Epic 3：审核与质量控制管理

| ID | 用户故事 | 优先级 | 估算 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-013 | 作为审核员，我希望能对待审核的标注数据进行审核（通过/退回修改），以确保数据质量符合发布标准 | Must Have | 5 | ① 审核界面展示标注结果与原始图片左右对照；② 支持"通过"与"退回修改"操作；③ 退回时要求填写退回原因（可从预设原因中选择或自定义输入）；④ 操作后自动更新数据审核状态并通知提交人 |
| PBI-014 | 作为系统，我需要记录每次审核操作的审核人、审核时间、审核结果及原因，形成完整的审核日志，支持误审追责与历史回溯 | Must Have | 3 | ① 每次审核操作自动记录：审核人、操作时间戳（精确到秒）、审核结果、退回/拒绝原因；② 审核日志在数据详情页以时间线形式展示；③ 支持按时间、审核人、结果等条件检索日志；④ 日志数据至少保留6个月 |
| PBI-015 | 作为标注员，我仅能看到自己相关的数据（自己提交的所有数据 + 他人审核通过的数据），以便在保障数据质量可见性的同时，不妨碍自己跟踪待审核任务 | Must Have | 2 | ① 标注员登录后，列表默认展示：他人审核通过的数据 + 自己提交的所有数据（含待审核/退回修改/已通过）；② 列表页提供"仅看我提交的"快捷筛选开关，一键过滤出个人数据；③ 搜索、导出等功能均遵循此可见性规则 |
| PBI-016 | 作为审核员/数据管理员，我能查看全量数据（含待审核、退回修改状态），并支持按审核状态进行筛选排查 | Must Have | 2 | ① 审核员和数据管理员可查看所有审核状态的数据；② 提供审核状态筛选器（全部/通过/待审核/退回修改）；③ 支持按项目、标注员、日期范围组合筛选 |
| PBI-017 | 作为系统，当数据管理员上传或更新图片时，应自动标记为"预审核通过"，并支持配置是否需要二次确认后变为"审核通过" | Should Have | 2 | ① 数据管理员角色的数据提交操作后，状态自动标记为"预审核通过"；② 系统提供配置开关：开启则管理员数据需另一名审核员确认后才变为"审核通过"；关闭则直接审核通过；③ 审核人字段记录为"system_auto"，触发人（管理员名称）记录在审计日志中；④ 审核时间记录为操作时间 |
| PBI-018 | 作为系统，当标注员修改已通过审核的数据时，应自动将审核状态重置为"待审核"，以确保变更内容经过重新审核；同时保留历史标注版本 | Should Have | 2 | ① 标注员修改已审核数据的任意标注内容后，状态自动重置为"待审核"；② 修改前的标注内容作为历史版本保留（版本号递增）；③ 界面给出状态变更提示并展示与上一版本的差异 |
| PBI-019 | 作为审核员，我希望能对审核未通过（退回修改）的数据进行重新审核，支持按需选择仅重置审核状态或恢复到上次提交时的快照版本 | Could Have | 2 | ① "仅重置审核状态"：保留当前标注内容不变，状态重置为"待审核"供重新审核；② "恢复到提交快照"：将标注内容回滚至该标注员上次提交审核时的快照版本，丢弃退回后未提交的修改，再进入审核流程；③ 两种操作均追加记录到审核日志，标注被回滚的行为单独标记 |
| PBI-020 | 作为审核员，我希望能获得标注质量的一致性评分辅助，系统根据多名标注员在同一图片上的标注结果，自动识别高离散度的数据，帮助我快速定位需要重点复核的图片 | Could Have | 5 | ① 系统自动计算各标注员在共用图片上的打点坐标均值与方差，基于二维高斯分布生成每位标注员的稳定性评分；② 在审核列表中以"高/中/低离散度"标签标记标注结果，支持按离散度筛选，优先复核不一致程度高的数据；③ 提供散点图可视化，展示各标注员标注点相对于均值（参考中心）的偏差分布 |
| PBI-021 | 作为审核员，我希望能领取待审核任务或由管理员指派，避免多人同时审核同一图片造成冲突 | Should Have | 2 | ① 审核员可在待审核任务池中手动领取任务（一次可领取N条）；② 管理员可批量指派待审核任务给指定审核员；③ 已领取/指派的待审核数据自动加锁，其他审核员不可操作，超过24小时未审核则自动解锁 |
| PBI-022 | 作为数据管理员，我希望能将误上传或不再需要的图片软删除（移入回收站），支持恢复或彻底清理，避免误删数据 | Must Have | 2 | ① 删除操作将图片移入回收站（软删除），而非物理删除；② 图片软删除时，其关联的标注数据同步置为不可见/待清理状态，恢复图片时标注数据同步恢复；③ 回收站中支持彻底删除（物理删除），需二次确认；④ 所有删除操作记录到操作日志 |

Epic 4：数据导出与应用管理

| ID | 用户故事 | 优先级 | 估算 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-023 | 作为数据管理员，我希望能将标注数据导出为YOLO格式，以便直接用于YOLO系列模型训练 | Must Have | 3 | ① 支持按项目和审核状态筛选后导出YOLO格式标注文件；② 自动生成classes.txt类别文件；③ 标注坐标正确转换为YOLO归一化格式 |
| PBI-024 | 作为数据管理员，我希望能将标注数据导出为COCO格式，以便直接用于COCO兼容模型训练 | Must Have | 3 | ① 输出符合COCO JSON格式的标注文件；② 自动生成images、annotations、categories三要素；③ 支持多类别、多标注类型（BBox/分割/关键点）导出 |
| PBI-025 | 作为数据管理员，我希望能将标注数据导出为VOC（Pascal VOC）格式，以便兼容VOC系列模型 | Must Have | 3 | ① 输出符合Pascal VOC XML格式的标注文件；② 每个图片生成对应的XML标注文件；③ 坐标正确转换为VOC格式 |
| PBI-026 | 作为数据管理员，我希望能一键下载导出文件为ZIP压缩包，以便便捷获取全部训练数据 | Must Have | 2 | ① 导出完成后自动打包为ZIP文件；② ZIP包包含图片文件夹、标注文件夹、类别配置文件；③ 提供下载链接；④ 当导出数据总量超2GB时，系统自动分卷压缩并提供分批下载提示 |
| PBI-027 | 作为标注员/数据管理员，我希望能按标签（类别）、标注属性等条件检索图片及其元数据，以便快速定位具有特定视觉特征的素材 | Should Have | 3 | ① 支持按类别标签、标注属性（标注类型/尺寸范围等）检索图片；② 支持组合条件检索（AND/OR逻辑）；③ 检索结果以缩略图+标注信息摘要展示；④ 可从检索结果直接跳转到图片详情/标注编辑页 |

Epic 5：人员数据管理

| ID | 用户故事 | 优先级 | 估算 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-028 | 作为数据管理员，我希望能查看各标注员的标注准确率统计，以便评估人员能力水平 | Must Have | 3 | ① 准确率计算公式：（审核通过的标注数 / 该标注员提交审核的总标注数）× 100%；② 仅统计"已有审核结果"的数据，未审核数据不计入；③ 按图片类型/标注类型分类统计；④ 支持时间段筛选（如近30天准确率趋势） |
| PBI-029 | 作为数据管理员，我希望能查看标注员的基础画像报告（擅长标注类型、近30天准确率趋势），为后续任务分配提供参考依据 | Could Have | 5 | ① 自动汇总每位标注员的擅长领域（基于各类别准确率排序）和标注速度（日均完成量）；② 生成用户画像报告（擅长类型、标注速度、准确率趋势折线图）；③ 数据以可导出报表呈现 |
| PBI-030 | 作为数据管理员，我希望能查看多人标注一致性统计，以便评估标注任务难度和标注员水平一致性 | Could Have | 3 | ① 针对同一图片被多人标注的场景，计算各标注结果间的IoU/关键点距离作为一致性指标；② 生成各标注员的两两一致性矩阵；③ 识别一致性显著偏低的标注员或图片，供管理员复查 |

Epic 6：数据安全与辅助功能（可选扩展）

| ID | 用户故事 | 优先级 | 估算 (人天) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-031 | 作为数据管理员，我希望能对导出或展示的图片进行数据脱敏处理（如模糊人脸/车牌/敏感文字），以保护隐私合规 | Could Have | 3 | ① 支持标记敏感区域；② 导出时可选择对标记区域进行模糊或马赛克处理；③ 脱敏渲染在服务端完成，避免前端批量处理时浏览器崩溃；④ 脱敏处理不影响原始存储数据，仅影响导出结果 |
| PBI-032 | 作为审核员，我希望能查看某张图片的标注历史版本对比（差异高亮），以便追溯修改过程和审核判断依据 | Could Have | 3 | ① 标注详情页提供"版本历史"入口；② 以时间线展示各版本（版本号、修改人、修改时间、变更摘要）；③ 选择任意两个版本进行对比，差异部分高亮显示 |

三、需求优先级分布

| 优先级 | 数量 | 占比 | 工作量合计（人天） |
| --- | --- | --- | --- |
| Must Have | 18 | 56% | 60 |
| Should Have | 6 | 19% | 15 |
| Could Have | 8 | 25% | 28 |
| 总计 | 32 | 100% | 103 |

四、非功能性需求

| ID | 需求描述 | 类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 并发控制策略 | 性能/可靠性 | 审核操作多为管理员手动执行，不涉及复杂奖励机制或高频并发请求。数据管理层面采用乐观锁机制即可，无需过度设计。审核任务领取机制（PBI-021）提供基本的加锁/解锁策略。 |
| NFR-002 | 原型简化法实施 | 架构/开发策略 | 系统采用简化原型法思路，优先保障核心数据流转（上传→标注→审核→导出）的功能与界面实现，降低初期开发成本与需求风险。Must Have项对应MVP。 |
| NFR-003 | 基于角色的访问控制（RBAC） | 安全 | 系统需实现角色-权限模型。标注员仅可查看和修改已分配/自己提交的数据，不可获取其他标注员的未审核数据；标注员修改已审核通过的数据时触发状态重置+版本保留。权限变更实时生效。 |
| NFR-004 | 标注画布性能 | 性能 | 支持加载至少2000×2000像素的图片，平移/缩放帧率不低于30fps。性能指标按标注复杂度区分：BBox超过500个时，操作响应延迟<200ms；多边形节点总数超过5000个时，操作响应延迟<200ms。 |
| NFR-005 | 导出大数据量处理 | 可靠性 | 当导出数据总量超过2GB时，系统应提供分卷压缩或异步生成下载链接（支持断点续传），避免HTTP请求超时导致导出失败。 |
| NFR-006 | 浏览器兼容性 | 可用性 | 保证在最新版Chrome、Edge、Firefox上所有标注工具（多边形绘制、分割画笔、圆形等）行为一致，无功能缺失或样式错乱。 |
| NFR-007 | 操作日志审计 | 安全 | 所有删除、修改审核状态、导出数据的操作均应记录操作日志（至少保留6个月），日志包含操作人、时间、IP地址、操作类型、操作内容摘要。 |

五、发布计划

| 版本 | 迭代周期 | 包含内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 MVP | 第1-4周 | Epic 1（PBI-001~005 全部） + Epic 2（PBI-006/007a/008/010/011） + Epic 3（PBI-013/014/015/016/022） + Epic 4（PBI-023/024/025/026） + Epic 5（PBI-028） | 跑通核心闭环：数据集创建→上传→标注（BBox+多边形+YOLOv8）→绑定类别→审核→退回修改→软删除→导出（含类别标签、可直接用于训练）→标注统计 |
| V1.1 增强 | 第5-6周 | Epic 2（PBI-007b/012） + Epic 3（PBI-017/018/021） + Epic 4（PBI-027） + 可选 PBI-031 | 补充关键点/线段标注、标注任务分配/领取、审核任务分配、自动审核配置、数据检索、数据脱敏 |
| V1.2 进阶 | 第7-8周 | Epic 2（PBI-007c/009） + Epic 3（PBI-019/020） + Epic 5（PBI-029/030） + 可选 PBI-032 | 圆形标注、SAM分割自动标注、一致性评估、用户画像、版本对比 |
| V2.0 未来 | 后续规划 | 智能任务分配引擎、标注任务工作流引擎、跨项目数据融合分析 | 面向生产级应用的完整智能化平台 |

六、术语释义

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| YOLO格式 | You Only Look Once，以归一化中心点坐标+宽高表示的标注格式 |
| COCO格式 | Common Objects in Context，以JSON结构化表示的标注格式 |
| VOC格式 | Pascal Visual Object Classes，以XML文件表示的标注格式 |
| SAM模型 | Segment Anything Model，Meta开源的通用图像分割模型 |
| 语义分割 | 将图像中每个像素分配类别标签的像素级分类任务 |
| 边界框（BBox） | 以矩形框标注目标位置的标注方式 |
| IoU | Intersection over Union，交并比，评估两个标注区域重叠程度的指标 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制 |
| 软删除 | 标记为删除状态但保留数据记录，支持恢复；区别于物理删除（永久清除） |
| 人天 | 1人天 = 8小时，指1名全栈（或前端+后端协作）开发者的日工作量 |

七、与原始需求对照说明

基础功能覆盖

| 原始需求 | 对应PBI |
| --- | --- |
| 图片数据集创建与图片上传 | PBI-001, PBI-002, PBI-003 |
| 标签体系维护与图片标注 | PBI-006, PBI-007a/007b/007c, PBI-010, PBI-011 |
| 标注审核、退回修改和版本记录 | PBI-013~019, PBI-032 |
| 按标签检索、统计与导出 | PBI-023~027, PBI-028 |

可选扩展覆盖

| 可选扩展 | 对应PBI |
| --- | --- |
| 矩形框/区域标注原型 | PBI-006, PBI-007a/007b/007c |
| 多人一致性统计 | PBI-020, PBI-030 |
| 数据脱敏提示 | PBI-031 |
| 标注进度看板 | PBI-005 |

八、修订记录

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-21 | 初始版本 |
| v1.1 | 2026-05-21 | ① PBI-011 升级为 Must Have 并移入 V1.0，修复导出数据无类别标签的核心逻辑漏洞； ② 新增 PBI-012（标注任务分配/领取），补充任务分配闭环； ③ 统一全部角色主语为四种（系统管理员/数据管理员/审核员/标注员），消除"标注管理员"等未定义角色； ④ 修正 PBI-015 标注员可见性逻辑（他人已通过 + 自己全部），附加"仅看我提交的"快捷筛选； ⑤ PBI-008/009 增加 30s 超时阈值； ⑥ PBI-019 明确回滚为"提交快照"而非"退回前"； ⑦ NFR-004 按 BBox/多边形区分性能指标； ⑧ PBI-022 补充软删除级联处理； ⑨ PBI-031 明确脱敏在服务端完成； ⑩ 调整发布计划与优先级分布数据 |